南政办〔2025〕17号

南安市人民政府办公室关于下达2025年度

农村公路改造提升工程实施计划的通知

各有关乡镇（街道）人民政府（办事处），市发改局、财政局、交通运输局：

为进一步提高我市农村公路服务水平，提升农村公路技术等级和优化农村公路交通环境，促进农村经济更好更快发展，根据《南安市人民政府办公室关于印发南安市农村公路改造提升工程建设实施方案的通知》（南政办〔2016〕122号）要求，市交通运输局对各相关乡镇（街道）报送的农村公路改造提升计划项目进行汇总，并会同发改局、财政局审核确定，2025年我市群养农村公路改造提升工程实施计划涉及15个乡镇（街道）23个项目共66.417公里，其中，市镇分担3个项目14.6公里；县道4个项目18.641公里，乡道11个项目26.09公里，村道5个项目7.086公里（具体项目详见附件）。

请各有关乡镇（街道）严格按照农村公路基建程序，及时办理用地用林审批手续，以及图纸设计、专家评审、图纸批复等相关项目前期工作，尽快组织施工招标及签订施工合同，并按规定办理质量监督及施工许可后方可开工建设；要加强现场质量安全管理，落实好配套资金，确保年度计划任务按时完成。项目建成后，由各有关乡镇（街道）牵头先行组织验收，验收合格后，由南安市交通运输局会同发改局、财政局进行核验，再根据情况安排农村公路改造提升资金，同时汇总上报省、泉州市交通运输部门争取上级补助资金。

附件：南安市2025年农村公路改造提升工程实施计划表

南安市人民政府办公室

2025年5月22日

（此件主动公开）

附件

南安市2025年农村公路改造提升工程实施计划表

| 序号 | 乡镇 | 项目所在建制村名称 | 项目名称 | 行政 等级 | 计划改造前路段信息 |  |  |  |  |  |  |  | 建设 类别 | 计划实施后路段情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 路线 编码 | 起点 桩号 | 止点 桩号 | 建设规模 （公里） | 技术等级 | 路面类型 | 路基宽（米） | 路面宽（米） |  | 技术 等级 | 路面类型 | 路基宽（米） | 路面宽（米） | 路面厚度（cm） |  |
| 1 | 霞美镇 |  | 县道X323路面沥青化改造工程 | 县道 | X323 | 0 | 6.5 | 6.5 | 三级 | 水泥 混凝土 | 10 | 8 | 路面 重铺 | 三级 | 沥青混凝土 | 10 | 8 |  | 市镇 分担 |
| 2 | 霞美镇 |  | 县道X354霞美段路面沥青化改造工程 | 县道 | X354 | 0 | 3.5 | 3.5 | 二级 | 水泥 混凝土 | 18 | 14 | 路面 重铺 | 二级 | 沥青混凝土 | 18 | 14 | 10 | 市镇 分担 |
| 3 | 英都镇 |  | 英仑公路（县道X341）整治提升工程 | 县道 | X341 | 39.509 | 44.109 | 4.6 | 二级 | 水泥 混凝土 | 15 | 12 | 路面 重铺 | 二级 | 沥青混凝土 | 18 | 14.5 | 12 | 市镇 分担 |
| 4 | 眉山乡 | 田内村 | X341田内村路段改造提升 | 县道 | X341 | 19.904 | 24.144 | 4.24 | 四级 | 水泥 混凝土 | 8 | 6 | 晋级 建设 | 三级 | 沥青混凝土 | 7 | 6.5 | 10 |  |
| 5 | 码头镇 |  | X341码头镇路段改造提升 | 县道 | X341 | 0 | 4.959 | 4.959 | 四级 | 水泥 混凝土 | 9 | 7 | 晋级 建设 | 三级 | 沥青混凝土 | 9 | 7 | 10 |  |
| 6 | 九都镇 |  | X325秋阳至美星路段改造提升 | 县道 | X325 | 15.394 | 23.506 | 8.112 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6 | 晋级 建设 | 三级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | 10 |  |
| 7 | 康美镇 | 康美村 | X335诗康线康美村段 | 县道 | X335 | 2.822 | 4.152 | 1.33 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6 | 晋级 建设 | 三级 | 沥青混凝土 | 8 | 7 | 10 |  |
| 8 | 美林街道 | 李西村白沙村 | 乡道Y015线改造提升 | 乡道 | Y015 | 1.437 | 3.388 | 1.952 | 二级 | 水泥 混凝土 | 14 | 12 | 路面 重铺 | 二级 | 沥青混凝土 | 14 | 12 | 10 |  |
| 9 | 东田镇 | 南坑村 | 坝坑口桥至南坑旧碾米厂 | 乡道 | Y020 | 0.12 | 1.52 | 1.400 | 四级 | 水泥 混凝土 | 6 | 5 | 晋级 建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 8 | 7 | 20 |  |
| 10 | 东田镇 | 凤巢村 | 风吹格至罗山自然村 | 乡道 | Y023 | 10.840 | 12.756 | 1.916 | 等外 | 普通土 | 4.5 |  | 晋级 建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7.5 | 6.5 | 20 |  |
| 11 | 眉山乡 |  | Y166眉仑公路改造提升 | 乡道 | Y166 | 0 | 1.73 | 1.73 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7 | 6 | 路面 重铺 | 四级 | 沥青混凝土 | 7 | 6.5 | 10 |  |
| 12 | 眉山乡 |  | Y166眉仑公路改造提升 | 乡道 | Y166 | 3.7 | 6.703 | 3.003 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7 | 6 | 路面 重铺 | 四级 | 沥青混凝土 | 7 | 6.5 | 10 |  |
| 13 | 蓬华镇 | 黎明村 | Y067坊华线黎明路段 | 乡道 | Y067 | 10.323 | 11.226 | 0.903 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 4 | 晋级 建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6 | 20 |  |
| 14 | 诗山镇 | 山一村坊前村 | Y024线道路改造提升 | 乡道 | Y024 | 1.47 | 2.525 | 1.055 | 三级 | 水泥 混凝土 | 10 | 9 | 路面 重铺 | 三级 | 沥青混凝土 | 9 | 9 | 10 |  |
| 15 | 九都镇 | 彭林村墩兜村 | 彭林墩兜下林埔路段改造提升 | 乡道 | Y085 | 0 | 2.26 | 2.26 | 四级 | 水泥 混凝土 | 6 | 5 | 晋级 建设 | 四级 | 沥青混凝土 | 7.5 | 6.5 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.26 | 3.26 | 1 | 四级 | 水泥 混凝土 | 7.5 | 6.5 | 路面 重铺 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.26 | 3.432 | 0.172 | 四级 | 水泥 混凝土 | 6 | 5 | 晋级 建设 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.432 | 5.051 | 1.619 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 3.5 | 晋级 建设 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 罗东镇 | 荆坑村 | Y209荆坑村路段改造提升 | 乡道 | Y209 | 0 | 1.365 | 1.365 | 等外 | 普通土 | 4.5 |  | 晋级 建设 | 四级 | 水泥混凝土 | 7 | 6.5 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.365 | 5.3 | 3.935 | 四级 | 水泥 混凝土 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 梅山镇 | 水口村 | Y203水口村路段改造提升 | 乡道 | Y203 | 0 | 2.16 | 2.16 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 4 | 晋级 建设 | 四级 | 沥青混凝土 | 7 | 7 | 10 |  |
| 18 | 水头镇 |  | Y141水头镇水头至江崎段 | 乡道 | Y141 | 0 | 1.62 | 1.62 | 三级 | 水泥 混凝土 | 10 | 9 | 路面 重铺 | 三级 | 沥青混凝土 | 10 | 9 | 10 |  |
| 19 | 眉山乡 | 小眉村 | 岩池至加礼林路段改造提升 | 村道 | CY87 | 0.637 | 2.88 | 2.243 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 4 | 新改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4.5 | 20 |  |
| 20 | 乐峰镇 | 厚阳村 | C993厚阳村路段改造提升 | 村道 | C993 | 0 | 1.346 | 1.346 | 四级 | 水泥 混凝土 | 5 | 4 | 新改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 6.5 | 6 | 20 |  |
| 21 | 康美镇 | 园内村 | CZG5园内村路段改造提升 | 村道 | CZG5 | 0 | 0.717 | 0.717 | 等外 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 3.5 | 新改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5.5 | 4.5 | 20 |  |
| 22 | 康美镇 | 集星村 | C493集星村路段改造提升 | 村道 | C493 | 1.65 | 3.86 | 2.21 | 等外 | 普通土 | 4.5 |  | 新改建 | 四级 | 沥青混凝土 | 6 | 6 | 10 |  |
| 23 | 丰州镇 | 环山村 | CL34环山村路段改造提升 | 村道 | CL34 | 0 | 0.57 | 0.57 | 四级 | 水泥 混凝土 | 4.5 | 3.5 | 新改建 | 四级 | 水泥混凝土 | 5 | 4.5 | 20 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 66.417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

各有关乡镇（街道）人民政府（办事处）：美林街道办事处、东田

镇、英都镇、眉山乡、蓬华镇、诗山镇、码头镇、九都镇、

罗东镇、乐峰镇、梅山镇、康美镇、丰州镇、霞美镇、水头

镇人民政府。

南安市人民政府办公室                    2025年5月23日印发